软件开发

- 星标项点对点应答

  - ★采购内容

本次采购大模型智能应用运营服务平台定制软件开发服务是充分整合贵州移动网络能力、算力能力、产品等能力、生态能力实现对外变现，涉及“AI运营门户”、“产品订购及运营”、“AI能力管理”、“系统管理”、“大模型应用（包含写作助手、问答助手、智能问数助手、数字人、群聊机器人5款智能应用）”等功能，涉及一级功能点5个，二级功能点16个，三级功能点51个，以及与云能大模型开发平台、云能智算平台等平台的接口11个。

  - ★项目时间

工期要求:交付工期自合同生效之日起 210 天(日历天）。

  - ★交付时间要求

工期：根据项目工期安排，项目实施上线交付时间为合同生效之日起210天（日历天）。

本项目时间进度要求：卖方中标后应具备业务上线开通条件，卖方应根据本项目环节的轻重缓急，给出分步实施上线的详细进度计划，卖方实施进度安排需按照贵州公司进度要求进行说明及细化，具体实施进度以供应商应答结果为准。

表4.2-1  时间进度安排要求表

| 序号 | 实施内容 | 进度计划（合同签订生效之日为T） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开展需求调研 | T+10 |
| 2 | 功能设计 | T+30 |
| 3 | 功能开发 | T+150 |
| 4 | 系统联调测试 | T+180 |
| 5 | 系统上线交维（割接上线） | T+210 |
| 6 | 系统试运行 | T+300 |
| 7 | 竣工验收 | T+330 |

  - ★质保期服务

本项目质保期为自终验后12个月止，卖方应提供中国移动贵州公司2025年大模型智能应用运营服务平台研发项目质保服务，具体服务内容如下：

（1）基本质保服务

基本质保服务指为保证系统正常运行所需的预防性技术支持，日常技术支持，网络调整支持，数据存储支持等。包括不限于数据安全性管理技术支持、对系统的数据存储和恢复技术支持，以备在异常情况下尽快恢复系统。

（2）升级支持服务

- 版本升级技术支持。

- 第三方软件升级：在我方已经购买的第三方软件的升级服务的情况下，卖方应在第三方软件升级时进行相关的技术支持。

- 卖方在质保期内，承诺3名人员负责提供现场技术支持服务对软件的日常运行维护，系统漏洞修复等工作。

- 7×24小时电话技术咨询服务。

（3）技术资料支持

卖方提供全面详细的应用软件系统及第三方软件系统技术资料，当系统或网络发生变化时在5个工作日内更新相关文档。

注：卖方应根据项目维护服务内容及要求，提供维护服务内容及要求承诺。

  - ★应急要求

1、故障响应:在服务期内提供7x24小时的服务技术支持服务(方式包括但不限于热线电话、传真、电子邮件)，在处理紧急问题时确保1小时内赶到现场；系统出现故障后故障修复要求如下:

①重大故障:指系统全部业务不可用，3小时内故障修复。

②严重故障:指系统关键业务(页面、接口)不可用，同时影响5个及以上的客户使用，1小时内提供解决办法，6小时内故障修复。

③较大故障:指系统关键业务(页面、接口)不可用，同时影响3个及以上的客户使用，1小时内提供解决办法，9小时内故障修复。

④一般故障:指系统关键业务(页面、接口)不可用，同时影响1个及以上的客户使用，2小时内提供解决办法，12小时内故障修复。

  - 项目实施人员要求

    - ★项目经理

本项目需项目经理1名，项目经理的能力素质要求如下：

（1）具备本科或以上学历。

（2）具备类似软件开发相关管理工作经验5年及以上。

以上需提供证明材料包括：

1、以上人员需提供有效的身份证正反面扫描件、简历、学历证明文件（毕业证和学信网截图）、资格证书扫描件。

2、提供相关证书扫描件的，原件备查；提供相关证书的网站查询截图时，截图中必须包括相关查询网页的地址栏；

3、项目经理社保须由投标人缴纳，提供自2024年1月1日至应答截止时间止，任意连续3个月的社保缴纳证明材料（若非应答人本单位或分公司缴纳，还需提供应答人与第三方缴纳社保服务机构签订的合同或协议，如未提供或提供资料无法体现该员工为本应答人单位人员，视为该人员非应答人本单位员工）（退休返聘无法提供社保的，提供退休证及返聘合同）。

4、工作经验以简历描述为准。

    - ★团队成员

本项目团队成员至少6名，其中需求分析人员1人，开发测试人员3人，运维人员2名，所有团队成员需提供驻场服务。团队成员的能力素质要求如下：

（1）具备本科及以上学历。

（2）具备类似软件开发相关工作经验2年及以上。

以上需提供证明材料包括：

1、以上人员需提供有效的身份证正反面扫描件、简历、学历证明文件（毕业证或学位证或学信网截图）、资格证书扫描件。

2、提供相关证书扫描件的，原件备查；提供相关证书的网站查询截图时，截图中必须包括相关查询网页的地址栏；

3、团队成员社保须由投标人缴纳，提供自2024年1月1日至应答截止时间止，任意连续3个月的由社保机构盖章的社保缴纳证明（若非应答人本单位或分公司缴纳，还需提供应答人与第三方缴纳社保服务机构签订的合同或协议），如未提供或提供资料无法证明该员工为应答人本单位人员，视为该人员非应答人本单位员工。（退休返聘无法提供社保的，提供退休证及返聘合同）。

4、工作经验以简历描述为准。

根据上述要求，本项目拟提供的项目团队人员（含项目经理）清单：

| 姓名 | 身份证号码 | 本项目中职责 | 职称/证书 | 学历 | 类似项目工作经验年限 | 主要资历、经验及承担过的项目 | ...... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
|  |  | 需求分析人员 |  |  |  |  |  |
|  |  | 开发人员 |  |  |  |  |  |
| 。。。。。。 | 。。。。。。 | 。。。。。。 |  |  |  |  |  |

应答人若中选本项目，在合同签订前或/及入场提供服务前，买方可对项目服务团队人员（包括项目经理/项目负责人和全体项目成员）的信息（身份、证书、经验证明等材料）进行符合性验证，若验证结果与应答文件提供的服务团队人员清单信息不一致，视为提供虚假证明材料，取消应答人的中选人资格并列入严重负面行为，同时按照《贵州移动供应商负面行为管理规则》进行相应处理。

  - ★日常考核管理办法

本考核标准适用于对大模型智能应用运营服务平台研发工作完成情况的综合评价，考核内容为中国移动贵州公司2025年大模型智能应用运营服务平台研发项目合同内约定的各项工作的时效性、服务质量。

    - 考核评分表

| 分类 | 服务内容 | 分数 | 服务标准 | 考核标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交付 (30分) | 交付及时性 | 15 | 交付及时率=实际软件交付时间不晚于计划软件时间的交付时间/30天*100% | 交付及时率得分=15-（1-交付及时率）*100； （交付及时率大于30天，得0分）。 |
|  | 交付配合程度 | 10 | 产品交付时的配合程度，并是否可以进行有效沟通和支持 | 绝大部分情况下可以积极配合，进行有效沟通，得10分； 大部分情况下可以积极配合，偶尔不能进行有效沟通，得5分； 配合程度较差，沟通和技术支持较差，得0分。 |
|  | 应急响应及时性 | 5 | 对计划外软件开发紧急需求响应及时性 | 绝大部分情况下能够对计划外软件开发紧急需求做出及时响应，得5分； 基本上能够对计划外的软件开发紧急需求做出及时响应，得3分； 只对少部分计划外软件开发需求及时相应，或者对计划外紧急需求无及时响应，得0分。 |
| 技术 (35分） | 支撑工具变更 | 10 | 在服务过程中. 若因故障处理、版本升级、补丁加载、业务部署、系统配置等原因，需要对支撑工具进行变更，则需制定完备的测试方案、实施方案、应急预案，并遵照计划在规定的时间窗口内实施。 | 若因卖方未制定完备的变更测试方案、实施方案、应急预案，或完全由于卖方原因未遵照计划实施，造成停机时间超过计划停机时间，则每超出1小时扣1分；对导致故障的，加扣2分，升级为三级故障的，加扣4分；升级为二级故障的，加扣6分；升级为一级故障的，加扣8分。 最高扣10分 |
|  | 技术服务要求 | 10 | 卖方应按照双方同意的技术服务规范或服务条款提供优质的服务。 | 由于卖方未能按照双方同意的技术服务规范或服务条款提供服务，买方提出书面投诉的，每次扣5分。 |
|  | 功能测试要求 | 5 | 项目涉及软件验收测试时，软件验收测试故障点数量 | 验收测试时，无故障点，满足全部功能要求，得5分； 验收测试时，少于5处故障点，得3分； 验收测试时，超出5处故障点，得0分。 |
|  | 技术文档质量 | 10 | 产品检验报告、安装使用说明、按批次提供的产品信息表（关键原材料、出厂检验指标得） | 技术文档完整，且无错误、无遗漏，得10分； 技术文档偶尔存在少量遗漏或错误，但是能及时补充或更正，得5分； 技术文档经常出现遗漏或错误，或技术文档出现严重失误或缺失，造成重大质量事故，得0分。 |

| 服务 （20分） | 基本服务要求 | 5 | 卖方在服务过程中，应遵守买方《运维五条禁令》及其他各项规章制度。 | 对违反《运维五条禁令》的情况，每次扣5分，其他违反买方规章制度的情况，每次扣1分。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务主动性 | 5 | 有计划地组织巡检、用户回访、技术交流得主动服务情况 | 巡检计划安排合理、细致，积极开展用户回访，并定期交流，得2分 巡检计划安排合理，定期开展用户回访，得1分； 无巡检计划或者巡检计划形式化，基本无回访、无交流，得0分。 |
|  | 服务响应速度 | 5 | 是否能够及时响应，且能及时找到服务人员 | 绝大多数情况立即响应，且能及时找到服务人员，得5分； 经常响应不及时，或者不易找到服务人员，得0分。 |
|  | 服务配合程度 | 5 | 供应商是否可以在任何情况下提供配合服务 | 绝大部分情况下可以进行积极配合，得5分； 部分情况下可以进行配合，得2分； 大部分情况配合程度较差或者不配合，得0分。 |
| 安全 （15） | 信息安全管理 | 5 | 供应商需具备信息安全管理制度，涵盖人员、设备、操作管理。每季度开展 1 次信息安全培训，有完整记录（计划、签到、课件、评估）。 | 安全管理制度缺一项内容扣 1 分，扣完为止。​未定期开展信息安全培训扣 2 分；记录不全，缺一项扣 1 分，扣完为止。​ |
|  | 数据安全保障 | 5 | 供应商应建立数据采集、存储（AES-256 加密等）、传输（SSL/TLS 协议）、使用（访问日志）环节安全措施。 建立每日增量、每周全量备份机制，每月恢复测试通过，备份异地存储。 敏感数据用角色访问控制，授权人员访问需双因素认证。 | 安全措施一个环节不达标扣 1 分，扣完为止。 未建备份机制扣 3 分；备份不及时或测试未过扣 2 分。 敏感数据访问未控制或措施不到位扣 3 分。 ​ |
|  | 安全事件响应 | 5 | 供应商需制定有含分级、流程、团队、资源的应急预案，每年至少 1 次演练。 安全事件或数据泄露 2 小时内书面上报甲方，含时间、地点、原因、影响等。 安全事件 1 小时内启动响应，24 小时内提交处置报告。7 个工作日内完成安全事件调查，1 个月内落实整改。 | 未制应急预案扣 3 分；内容不全扣 1 分。​ 未按时上报安全事件每次扣 3 分。​ 安全事件处置不当致造成损失，10 万以下扣 2 分，10-50 万扣 3 分，50 万以上扣 5 分。​ 对安全事件未调查或未整改每次扣 1 分。 |
| 综合扣分项 | 质量问题解释的合理性 | 扣分上限为20分 | 发生质量问题后，是否能够给出合理的解释，以及完整、有效的解决方案 | 所有质量问题均能在问题发生48小时内给出问题说明，并提供有效、完整的解决方案，不扣分； 可以在问题发生48小时内给出问题说明，但无法提供完整解决方案，每次扣2分； 无法在问题发生48小时内给出问题说明，每次扣5分。 |

    - 考核支付条件

6.2.1 合同应付款核定：本项目买方将委托具备资质或能力的第三方专业机构对本次平台定制化软件开发服务的工作量进行评估。评估工作量高于报价表中数量的，按合同签约金额作为合同应付款，评估工作量低于报价表中数量的，则按（评估工作量×不含税单价）作为合同应付款。

（注：①评估工作量指买方委托具备资质或能力的第三方专业机构对本次平台定制化软件开发服务工作量进行评估的评估结果。②不含税单价指此次平台开发服务的报价表中“不含税单价报价”。）

6.2.2 考核期内满分为100分，根据扣分情况付款计算方式如下：

（1）当考核得分=100分时，支付当期合同应付款项的全款；

（2）100＞当考核得分≥60分时，当期合同应付款项=合同应付款×（考核周期考核得分/100）。

（3）当考核评分<60分时，终止合同并按贵州移动供应商管理办法对卖方进行相应处理。

当期合同应付款项按合同应付款并结合考核评分表考核后的得分情况进行支付。

- 项目理解

- 系统架构

  - 系统整体架构

  - 功能架构

  - 技术架构

  - 部署方案

- 系统功能设计

  - AI运营门户

    - 门户首页

    - 模型广场

      - 模型商城

      - 模型体验

      - 模型订购

    - 应用广场

      - 应用商城

      - 应用体验

      - 应用订购

  - 产品订购及运营

    - 产品管理

      - 生态伙伴管理

生态伙伴管理系统支持在线申请、资质审核、分级管理功能。包含入驻表单提交、文件上传、状态标记、合作级别设置，提供列表查看与编辑操作。支持多级审核流程和权限控制，便于企业高效管理合作伙伴关系。

      - 合作计费

支持根据设置的计量规则对平台模型产品和智能体产品使用情况包括Token、计量次数进行管理。能够基于用户自定义的计量规则，对平台AI模型和智能体产品的使用情况进行精细化统计和智能化管控，具体包括：支持按Token消耗量、API调用次数、服务时长等多维度计量；支持实时用量监控、阈值预警、分级计费等功能；同时提供计量数据可视化分析、异常使用告警、历史记录追溯等管理能力，确保资源使用可计量、可审计、可优化，为产品运营和成本控制提供数据支撑。

      - 产品目录

支持多维度的分类管理体系，可根据产品特性、业务用途和提供方等关键维度建立灵活的分类架构。管理员可自定义多级分类标签，实现产品的精细化归类，并支持跨维度的组合查询与统计。该分类体系与计量系统深度整合，可实现按类别设置差异化的计量规则、权限策略和运营看板，满足不同业务场景下的资源管理需求，同时保持分类结构的可扩展性以适应未来业务发展。

      - 产品管理

支持供应商在产品管理模块进行产品上架和下架，支持设置产品信息，包括产品编号、产品名称（如模型名称）、产品类型（如大语言模型）、商品定价（如计费方式：按Token计费、按次计费等）、产品类目（如产品类别）、所属分类、推荐标签（多个标签用逗号分隔）、产品描述（如模型详细描述）、产品亮点（如模型特性，多个特性用逗号分隔）、详细介绍，以及上传Logo、选择版本、设置发布范围、发布用途（如商业用途）、安全防护（如基础防护）和执行动作。

    - 运营支撑

      - 运营驾驶舱

支持以可视化视图方式直观展示运营情况，包括用户Base指数、行为分析、模形使用趋势等关键指标，并支持按用户维度进行多角度分析，同时可结合时间轴和细分标签实现数据下钻与对比，帮助运营团队快速定位问题并优化策略

      - 产品运营分析

支持以产品为中心的运营售卖情况详细分析， 支持产品运营概览方便了解个产品的售卖情况。

支持根据产品售卖的排行了解产品的受欢迎程度，进而分析销售转化的结果， 方便提前分配产品的上架数量，进而获得更高的售卖转化。

支持分析产品销售的报表，支持分析售卖趋势。

      - 统计报表

支持运营指标定义、开发和指标呈现， 可以根据运营的需求创建新的统计指标，然后根据指标生成报表，可以进行下载统计报表。

支持运营日报，周报，自定义指标报表的导出下载导出。

  - AI能力管理

    - 数据管理

      - 数据集管理

支持图像、文本、语音、视频、多模态、3D点云和GIS数据类型的统一管理，兼容VOC、COCO、LabelMe、YOLO等行业图像标注规范，支持大模型图生文、向量、对话指令等数据集类型。

        - 数据统一管理能力

          - 多模态数据融合管理

支持图像（JPG/PNG/TIFF等）、文本（TXT/JSON/CSV等）、语音（MP3/WAV等）、视频（MP4/AVI等）、3D点云（PCD/LAS等）及GIS数据（Shapefile/GeoJSON等）的统一存储、编目与版本控制，建立跨模态数据的关联检索机制。

功能架构图：

          - 功能架构

          - 标注规范兼容性

- 标注格式支持：全面兼容主流图像标注规范。

- VOC格式：支持XML结构化的物体检测框标注。

- COCO格式：支持JSON格式的实例分割/关键点标注。

- LabelMe格式：支持多边形标注的JSON标准。

- YOLO格式：支持TXT文本坐标标注及类别映射。

          - 空间数据专项管理

- GIS数据支持坐标参考系（CRS）自动识别

- 提供三维点云数据的空间索引构建能力

- 支持地理栅格/矢量数据的元数据提取

          - 功能设计

支持数据集管理、智能标注、标注质检、推理样本沉淀等全流程的闭环数据管理服务，以支撑沉淀高质量数据集，并支持在AI算法训练及测试流程中可以直接调用数据集。

- 支持多种数据接入形式：包括直接从数据库接入（如Hive/MySQL/GBASE等）、文件形式接入(如WEB上传/FTP/SFTP等)、API接口形式等。

- 支持多种数据类型及标注格式：数据类型包括结构化、半结构化（HTML，JSON，XML等）、非结构化（视频、图片、语音、文本等）数据；数据标注格式包括voc、coco、lableme等行业数据标注规范的json、xml、txt格式的样本标注格式。

- 支持对数据进行预处理：对数据进行数据清洗、填充、脱敏、转换、增强、抽帧等多种数据处理方式，保障数据质量，并支持将预处理后的数据发布至数据集中管理。

- 支持数据集合并任务：支持将相同任务场景的数据及标注进行合并，整合成新的数据集。

- 支持数据标注任务管理

  - 支持多种用户交互友好的数据标注工具，支持多种数据类型和任务类型的标注，包括图像、文本、音频、视频等所涉及的目标检测、实例分割、关键点标注等任务。

  - 支持智能标注，通过平台预置模型、调用已部署能力、用户自定义模型、自动迭代标注等形式实现常用任务的智能标注功能，并支持人工修复自动标注的结果。

  - 支持标注任务管理，包括任务建立、任务分派、成员管理、进度管理与跟踪、质量控制、结果审核等标注全生命周期管理。

- 支持数据沉淀管理：支持将平台的模型能力调用的数据回流到平台数据管理，为模型迭代优化提供丰富的基础。

        - 智能数据集构建能力

          - 生成式AI数据集支持

- 图生文数据集：支持图片-文本描述配对数据构建

- 向量数据集：提供Embedding向量存储与相似度检索

- 对话指令集：支持多轮对话结构（含角色标记）的语料管理

          - 2.2 自动化处理能力

- 内置标注格式转换工具（如COCO↔YOLO双向转换）

- 支持自动生成数据集统计报告（类目分布/标注质量分析。

- 提供数据增强管道（图像旋转/色彩变换/语音加噪等）

      - 数据标注

        - 标注任务管理

支持用户对数据标注任务进行管理，实现对文本、图片、视频非结构化数据进行多场景标注。

通过选择数据集、数据标注对象和数据标注场景，完成标注任务创建，标注任务包括人工标注任务和智能标注任务。

标注任务管理流程图

支持数据标注任务的创建、修改、删除、查询、查看详细概述、列表展示等功能，支持人工标注任务和智能标注任务的创建和管理

        - 标注任务创建

支持创建数据标注任务，创新任务时需填写标注任务基本信息、标注配置和作业配置信息，点击提交等待任务创建成功。

标注任务可选择标注的数据集和数据版本，并描述标注任务的用途和目标。

新增数据标注任务1

标注任务可选择标注对象、标注场景

图：新增数据标注任务2

标注任务可选择工作流类型，并设置标注拆分作业数

图：新增数据标注任务3

        - 标注任务查询

图：数据标注任务列表

支持在任务列表中可以根据条件过滤筛选，可输入数据标注任务名称，选择任务状态、标注人员进行搜索，支持任务名称模糊搜索。

图：查询数据标注任务

列表支持根据排序条件可进行排序，可选排序条件为按创建时间和按任务名称。默认按创建时间倒序排序。

图：排序数据标注任务

支持点击列表操作中的“删除”，可以删除标注任务。

图：删除数据标注任务

        - 标注任务修改

支持对标注任务进行修改，在任务列表中点击列表操作中的“修改”，可以修改该数据标注任务并重新提交。在修改页面可对创建任务时填写的信息进行变更。

图：修改数据标注任务1

图：修改数据标注任务2

图：修改数据标注任务3

          - 标注任务详情查看

支持查看和展示标注任务的详细信息，在任务列表中点击操作中的“查看”，跳转到数据标注任务详情页面，可以查看任务的配置信息、作业信息、数据信息。

图：查看数据标注任务详情

点击操作中的“标注配置变更”按钮，可以修改标注配置。

图：修改标注配置

点击“作业信息”Tab，可以查看标注作业、智能标注作业的进度、状态等。

图：查看标注任务作业信息

点击作业信息列表中操作“查看”，可以查看标注作业的标注信息。

图：查看标注作业的标注信息

点击“数据信息”Tab，可以查看数据ID、文本、标注人员、标注状态等。

图：查看标注任务数据信息

数据信息列表中可以根据条件过滤筛选，可选择数据信息状态进行搜索。

图：查询标注任务数据信息

点击数据信息列表操作“历史状态”，可以查看该数据的历史标注状态。

图：标注任务数据信息的历史状态

支持标注任务的自定义创建，包括设置标注类型、标注内容，并将任务分配给指定的标注团队或个人。

图：标注任务配置界面

支持对创建后的标注任务进行管理，通过数据标注任务列表进行统一展示，支持按任务名称进行标注任务的查询，展示标注任务基本信息和标注状态、标注进度，支持删除标注任务，点击标注任务名称可以查看任务的详情和标注完成情况。用户通过任务管理页面，点击标注，进入标注工具提供的标注作业界面，可以直接使用标签进行标注操作。

图：标注任务管理列表

            - 人工在线标注

              - 标注预置模板

1）图片类标注模板：

图：图片类标注模板

边界框物体检测：采用最新的目标检测算法（如YOLOv5、Faster R-CNN等），对图片中的物体进行自动识别并绘制边界框。支持多目标检测，同时标注多个物体，提高标注效率。

掩膜图像分割：应用先进的分割算法（如Mask R-CNN、DeepLab等），对图片中的物体进行像素级别的分割，生成精确的掩膜。支持复杂背景下的物体分割，提高分割的准确性。

视觉问答：结合图像识别与NLP技术，实现图片内容的问答式标注。用户可以自定义问题，系统根据图片内容给出答案，增强标注的交互性。

图像分类：利用深度学习模型对图片进行自动分类，支持用户自定义分类标签。提供分类结果的统计与分析功能，帮助用户了解图片数据的分布情况。

多边形图像分割：提供多边形标注工具，支持用户手动绘制多边形进行图像分割。同时，利用算法辅助生成多边形，提高分割的效率和准确性。

关键点标注：对图片中的关键部位进行标注，如人脸的五官、人体的关节等。提供灵活的关键点设置功能，用户可以根据需求自定义关键点类型和数量。

2）文本标注模板

图：文本标注模板

机器翻译：在机器翻译的标注过程中，需要为源语言文本提供对应的目标语言翻译。

命名实体：命名实体识别（NER）是指识别文本中具有特定意义的实体，如人名、地名、机构名、时间、日期等。在标注中，需要为文本中的每个命名实体分配一个预定义的类别标签，如“人名”、“地名”等。

关系抽取：关系抽取是指从文本中识别出实体之间的语义关系，如“公司-创始人”、“电影-导演”等。在关系抽取标注中，需要为文本中的实体对指定它们之间的关系类型。

文本摘要：文本摘要是指通过计算机自动生成原文的简短摘要，以保留原文的主要信息和意义。在文本摘要标注中，需要为给定的长文本提供简短且准确的摘要。

分类关系：分类关系标注是指将文本数据按照预定义的层次结构进行分类，如将新闻文章分为体育、娱乐、科技等类别，并进一步细分。在分类关系标注中，需要为每个文本分配一个或多个层次类别标签，以反映其主题和内容。

文本分类：文本分类是指将文本数据按照预定义的类别进行划分，如情感分析中的正面、负面、中性等。在文本分类标注中，需要为每个文本分配一个或多个类别标签，以表示其所属的类型或主题。

问答系统：问答系统是指能够自动回答用户提出的问题的计算机系统。在问答系统的标注中，需要为给定的问题和答案对进行标注。

3）视频类标注模板

图：视频标注模板

              - 标签管理

数据标注标签组管理

为了方便管理数据标注的内容，需要对标注结果分配一个或多个类别标签，以表示其所属的类型或主题。

1、数据标注标签组新增

用户可通过直观的界面创建新的标签组，用于分类管理标签。新增标签组时，用户需输入标签组名称、描述，以及关联的标签等基本信息。提供标签组模板，便于用户快速创建。

2、数据标注标签组删除

用户可选择一个或多个标签组进行删除操作，只删除标签组，标签组关联的标签不删除。删除前系统将提示用户确认，防止误删。删除操作后，系统将自动清理相关联的数据，确保数据一致性。

3、数据标注标签组编辑

用户可修改现有标签组的名称、描述、以及标签组里关联的标签等属性，编辑操作支持提交和取消，确保用户操作的可逆性。

4、数据标注标签组查询

提供搜索功能，用户可通过关键词快速查找特定标签组。支持多种筛选条件，如创建时间、修改时间、标签组状态等。

5、数据标注标签组批量添加

提供标签组批量添加的csv模版，用户先下载标签组模版，填写后通过上传文件的方式，一次性添加多个标签信息到指定标签组，以及创建多个标签组。

6、数据标注批量搜索特定标签组

用户可输入多个关键词进行批量搜索，系统将展示匹配的所有标签组。支持高级搜索，包括模糊匹配、精确匹配等搜索模式。

数据标注单个标签管理

1、数据标注单个标签新增

用户可在标签组内添加新的单个标签。新标签需填写名称、描述等必要信息。

2、数据标注单个标签删除

用户可从标签组中删除不再需要的单个标签。删除操作将同时移除标签与数据的关联。

3、数据标注单个标签编辑

用户可以修改单个标签的名称、描述等属性。编辑操作实时生效，无需发布审核。

4、数据标注单个标签查询

用户可通过标签名称或其他属性快速查找特定标签。查询结果支持排序和筛选，方便用户定位。

5、数据标注单个标签批量导入

系统支持通过CSV、Excel等文件格式批量导入标签。批量导入时，系统将自动去重并提示用户处理重复项。

              - 团队众包标注

1、团队成员管理

平台支持管理员可以添加新的标注团队成员，包括输入成员的基本信息（如姓名、邮箱、手机号、角色等），并为其分配权限和角色。此外，管理员还可以设置成员的加入时间、到期时间等，以便更好地管理团队成员的生命周期。

支持团队管理员可以修改现有团队成员的信息，包括更新基本信息、调整角色和权限等。管理员还可以查看成员的标注历史和标注任务数据，以便更好地评估和管理团队成员。

支持管理员可以移除不再需要的团队成员，释放资源并维护团队的安全性。在删除成员之前，管理员可以查看成员的标注任务完成情况，以便后续分析和审计。

支持管理员可以查看所有团队成员的详细信息，包括基本信息、角色、权限、标注历史和绩效数据等。管理员还可以根据特定条件进行搜索和筛选，以便快速找到特定成员。

2、团队任务管理

平台支持管理员可以创建新的标注任务，包括设置任务名称、描述、数据集、标注类型、截止时间等基本信息。管理员还可以对任务进拆分和分配，并设置任务工作流，以便系统将任务自动分配给可用的标注员。

图：团队标注任务创建

图：团队标注任务拆分

管理员可以删除不再需要的团队标注任务，释放资源并维护任务的整洁性。在删除任务之前

管理员可以结束已完成或超时的标注任务，并标记任务的完成状态。在结束任务之前，评估任务的完成质量和效果。

支持管理员可以查看任务的详细信息，包括任务名称、描述、数据集、标注类型、截止时间等基本信息。同时，管理员还可以查看标注列表，包括每个标注的详细信息（如标注员、标注时间、标注结果等）以及标注进度和绩效数据。

3、用户标注任务管理

支持用户可以查看自己当前正在进行的标注任务，包括任务名称、描述、数据集、截止时间等基本信息。

用户可以查看自己已经完成的标注任务，包括任务名称、描述、数据集、完成时间等基本信息。同时，用户还可以查看任务的标注结果和审核状态，以便了解自己的标注质量和效果。

支持用户可以查询自己接收的所有标注任务，包括任务名称、描述、数据集、截止时间等基本信息。

支持有审核权限的用户查询自己接收的所有审核任务，包括待审核数据的详细信息（如数据ID、数据类型、标注结果等）以及审核要求和规则。

              - 标注进度监控与统计

实时展示标注任务的进度、完成情况和标注效率，提供数据统计和分析功能。

图：标注任务监控统计界面

支持标注任务列表展示任务的完成情况，查看标注状态和标注进度，标注进度包含已标注以及未标注的数据数量

图：标注任务进度

      - 模型评估

支持对评估任务管理，支持对测评任务的检索和管理，任务清单展示评估任务名称、评估模型名称、任务状态等内容。

提供AI模型评估能力，可以高效地管理和比较不同算法模型的性能表现，支持通过多张图表、文字说明和统计数据等，生成模型评测报告：

- 支持用户自定义测试脚本，实现自动化的智能算法评估。

- 支持测试任务管理，用于实现创建、管理和调度测试任务，支持设置测试参数和测试指标等功能。

- 支持测试数据集版本管理，具体算法可与测试数据集绑定，用以进行不同提供方或不同版本模型算法的横向对比。

- 测试任务管理模块主要用于实现创建、管理和调度测试任务，支持设置测试参数和指标计算方法等功能。

- 支持模型效果评估，包含准确性、召回率、F1分数等关键指标；

- 支持性能基准测试，包含评估模型的QPS、单次平均调用耗时、TPS、GPU显存和算力的随时间波动图、TP最大响应时延等性能指标。

- 支持资源消耗评估，包含测量模型运行时对计算资源（如CPU、GPU使用率）和内存的需求。

- 支持对已部署上线的AI能力进行定期可用性评测，确保能力可用。

- 支持自动生成测试报告和可视化展示，其中包括评估的算法版本、测试集名称、测试时间、模型效果、模型性能、资源消耗等信息。

    - 场景工厂

      - 应用场景编排

      - 知识库管理

      - 插件管理

      - 应用共享

      - 交互式应用

    - 推理网关

      - 推理加速

        - 模型量化

模型量化是指以较低的推理精度损失将连续取值（通常为float32或者大量可能的离散值）的浮点型权重近似为有限多个离散值（通常为int8）的过程，如图，T是量化前的数据范围。通过以更少的位数表示浮点数据，模型量化可以减少模型尺寸，进而减少在推理时的内存消耗，并且在一些低精度运算较快的处理器上可以增加推理速度。

图 量化原理

计算机中不同数据类型的占用比特数及其表示的数据范围各不相同。可以根据实际业务需求将原模型量化成不同比特数的模型，一般深度神经网络的模型用单精度浮点数表示，如果能用有符号整数来近似原模型的参数，那么被量化的权重参数存储大小就可以降到原先的四分之一，用来量化的比特数越少，量化后的模型压缩率越高。工业界目前最常用的量化位数是8比特，低于8比特的量化被称为低比特量化。1比特是模型压缩的极限，可以将模型压缩为1/32，在推理时也可以使用高效的XNOR和BitCount位运算来提升推理速度。

另外，根据量化数据表示的原始数据范围是否均匀，还可以将量化方法分为线性量化和非线性量化。实际的深度神经网络的权重和激活值通常是不均匀的，因此理论上使用非线性量化导致的精度损失更小，但在实际推理中非线性量化的计算复杂度较高，通常使用线性量化。下面着重介绍线性量化的原理。

假设r表示量化前的浮点数，量化后的整数q可以表示为：

round(⋅)和clip(⋅)分别表示取整和截断操作，qmin和qmax是量化后的最小值和最大值。s是数据量化的间隔，z是表示数据偏移的偏置，z为0的量化被称为对称（Symmetric）量化，不为0的量化称为非对称（Asymmetric）量化。对称量化可以避免量化算子在推理中计算z相关的部分，降低推理时的计算复杂度；非对称量化可以根据实际数据的分布确定最小值和最小值，可以更加充分的利用量化数据信息，使得量化导致的损失更低。

根据量化参数s和z的共享范围，量化方法可以分为逐层量化和逐通道量化。逐层量化以一层网络为量化单位，每层网络的一组量化参数；逐通道量化以一层网络的每个量化通道为单位，每个通道单独使用一组量化参数。逐通道量化由于量化粒度更细，能获得更高的量化精度，但计算也更复杂。

根据量化过程中是否需要训练，可以将模型量化分为量化感知训练（Quantization Aware Training, QAT）和训练后量化（Post Training Quantization, PTQ）两种,其中感知量化训练是指在模型训练过程中加入伪量化算子，通过训练时统计输入输出的数据范围可以提升量化后模型的精度，适用于对模型精度要求较高的场景；训练后量化指对训练后的模型直接量化，只需要少量校准数据，适用于追求高易用性和缺乏训练资源的场景。

一、量化感知训练

量化感知训练是在训练过程中模拟量化，利用伪量化算子将量化带来的精度损失计入训练误差，使得优化器能在训练过程中尽量减少量化误差，得到更高的模型精度。量化感知训练的具体流程如下：

初始化：设置权重和激活值的范围qmin和qmax的初始值；

构建模拟量化网络：在需要量化的权重和激活值后插入伪量化算子；

量化训练：重复执行以下步骤直到网络收敛，计算量化网络层的权重和激活值的范围qmin和qmax，并根据该范围将量化损失带入到前向推理和后向参数更新的过程中；

导出量化网络：获取qmin和qmax，并计算量化参数s和z；将量化参数代入量化公式中，转换网络中的权重为量化整数值；删除伪量化算子，在量化网络层前后分别插入量化和反量化算子。

二、训练后量化

训练后量化也可以分成两种，权重量化和全量化。权重量化仅量化模型的权重以压缩模型的大小，在推理时将权重反量化为原始的float32数据，后续推理流程与普通的float32模型一致。权重量化的好处是不需要校准数据集，不需要实现量化算子，且模型的精度误差较小，由于实际推理使用的仍然是float32算子，所以推理性能不会提高。全量化不仅会量化模型的权重，还会量化模型的激活值，在模型推理时执行量化算子来加快模型的推理速度。为了量化激活值，需要用户提供一定数量的校准数据集用于统计每一层激活值的分布，并对量化后的算子做校准。校准数据集可以来自训练数据集或者真实场景的输入数据，需要数量通常非常小。在量化激活值时会以校准数据集为输入，执行推理流程然后统计每层激活值的数据分布并得到相应的量化参数，具体的操作流程如下：

使用直方图统计的方式得到原始float32数据的统计分布Pf；

在给定的搜索空间中选取若干个qmin和qmax分别对激活值量化，得到量化后的数据Qq；

使用直方图统计得到Qq的统计分布;

计算每个Qq与Pf的统计分布差异，并找到差异性最低的一个对应的qmin和qmax来计算相应的量化参数，常见的用于度量分布差异的指标包括KL散度(Kullback-Leibler Divergence)、对称KL散度(Symmetric Kullback-Leibler Divergence)和JS散度(Jenson-Shannon Divergence)。

除此之外，由于量化存在固有误差，还需要校正量化误差。以矩阵乘为例，a=∑i=1Nwixi+b，w表示权重，x表示激活值，b表示偏置。首先需要对量化的均值做校正，对float32算子和量化算子输出的每个通道求平均，假设某个通道i的float32算子输出均值为ai，量化算子反量化输出均值为aqi，将这个通道两个均值的差ai−aq加到对应的通道上即可使得最终的输出均值和float32一致。另外还需要保证量化后的分布和量化前是一致的，设某个通道权重数据的均值、方差为E(wc)、||wc−E(wc)||，量化后的均值和方差为E(wc^)、||wc^−E(wc^)||，对权重如下校正：

量化方法作为一种通用的模型压缩方法，可以大幅提升神经网络存储和压缩的效率，已经取得了广泛的应用。

        - 推理加速框架

支持多种推理加速框架，典型框架如vLLM， vLLM的核心是 PagedAttention，其灵感来自传统操作系统概念，例如分页和虚拟内存。 它们通过在固定大小的“页面”或块中分配内存，允许 KV 缓存变得不连续。 然后可以重写 attention 机制以对块对齐的输入进行操作，从而允许在非连续的内存范围上执行 attention 。

这意味着 cache 分配可以 just-in-time，而不是 ahead-of-time：当启动一个新的生成任务时，框架不需要分配大小为 Maximum_context_length 的连续 cache。 每次迭代，调度程序都可以决定特定生成任务是否需要更多空间，并动态分配，而不会降低 PagedAttention 的性能。 这并不能保证内存的完美利用（浪费现在限制在 4% 以下，仅在最后一个块中），但它明显改善了当今业界广泛使用的提前分配方案的浪费 。

总而言之，PagedAttention + vLLM 可节省大量内存，因为大多数序列不会消耗整个上下文窗口。 这些内存节省直接转化为更高的 Batch 大小，这意味着更高的吞吐量和更便宜的服务。

实验表明，该方法相比于静态 Batch 与其他动态 Batch 的方法吞吐性能提升明显。

vLLM 具有诸多特点，其快速体现在:

最好的服务吞吐性能

使用 PagedAttention 优化 KV cache 内存管理

动态 batch

优化的 CUDA kernels

其易用性体现在:

与 HuggingFace 模型无缝集成（目前支持GPT2, GPTNeo, LLaMA, OPT 系列）

高吞吐量服务与各种 decoder 算法，包括并行采样、beam search 等

张量并行(TP)以支持分布式推理流输出

兼容 OpenAI 的 API 服务

Hugging Face是一个专注于自然语言处理（NLP）和其他人工智能领域的开源库，Hugging Face的核心产品包括Transformers库，它包含了上千个预训练模型，这些模型可以用于各种NLP任务，如文本分类、问答、翻译、文本摘要和文本生成等。此外，Hugging Face还提供了Datasets库，用于数据集的下载和预处理，以及Tokenizers库，用于高效的文本分词。

Hugging Face的推理引擎支持多种硬件资源，包括英伟达的高端消费级显卡，如GeForce RTX 3090，以及支持国产化的910B芯片。这种跨平台的支持使得Hugging Face的模型可以在不同的硬件上运行，从而满足不同用户的需求。对于推理算力，Hugging Face提供了多种解决方案，包括在Hugging Face Hub上的模型推理小组件，用户可以通过这个小组件快速测试模型的性能。

此外，Hugging Face还提供了推理API和推理端点，这些服务允许用户在生产环境中部署模型，并提供了不同级别的安全性和可扩展性。推理API适用于开发和测试阶段，而推理端点则适合生产环境的部署。用户可以根据自己的需求选择合适的服务，并在Hugging Face平台上轻松地进行模型的部署和管理。

        - 模型参数优化

      - 模型部署

        - 在线推理服务部署

在线推理部署用于支持高实效性业务支撑，对秒级别推理场景具备低延时推理支撑能力，适用于时序敏感的、毫秒级的任务推理需求。

在线推理服务将训练好的模型或外部导入的模型运行在推理环境中，通过HTTP协议经由ai-gateway网关代理对外提供服务。ai-gateway负责负载均衡、鉴权、调用统计等功能。本系统能够根据配置，将模型、推理框架和环境依赖组合构建为推理镜像，并调用容器平台的RESTful API接口，配置服务所需的计算资源（如CPU、GPU、内存）、环境变量、启动命令和健康检查等。容器平台根据配额智能调度服务到合适节点，并通过消息传递推理服务的生命周期状态（创建、启动、失败、停止）至前端。平台支持一站式推理部署，允许选择不同的模型引擎、框架和加速器镜像版本，能够根据大模型参数规格推荐合适的算力资源，并动态调整常用参数，如MaxToken、张量并行数和显存利用率。平台还支持在国产化芯片上进行推理，支持多卡部署。

支持用户通过模型或推理镜像方式部署在线推理服务并对其进行管理，包括对服务的启动、停止、扩所容、规格调整等。

在线推理部署服务列表管理：可视化管理在线推理服务，包括新增、删除、修改、列表查看等等。

在线推理部署服务配置：提供可视化的在线推理服务配置功能，包括模型选择配置、基础信息、资源配置、API配置、服务使用的模型镜像、需要的资源以及其他与服务启动相关的参数。

在线推理部署服务维护：可视化维护已经启动的在线推理服务，包括在线升级、停止、扩缩容、流量控制等等。

在线推理部署服务监控：支持查看部署日志信息，包括事件日志、部署日志、容器日志等，监控在线推理服务的运行状态、日志以及每次请求的详细信息等。

自定义业务码解析规则：支持自定义在线推理服务中的业务码解析规则，根据不同服务的业务需求，由开发者自行定义匹配。

在线推理服务流程图

          - 推理部署列表管理

供用户通过模型或推理镜像方式部署在线推理服务并对其进行管理，包括对服务的启动、停止、扩缩容、规格调整等。

可视化管理在线推理服务，包括新增、删除、修改、列表查看等等。

在线推理服务列表

            - 新增在线推理部署

在服务列表页面可以通过点击“新增推理服务”进行推理部署创建，可选择在测试环境或是生产环境新增推理部署，同时还可选择按模型或推理镜像创建在线推理服务。

通过模型进行推理部署：根据导入或构建好的镜像版本，进行在线推理发布，填写基础信息，所选镜像（模型在模型管理已确定，此时无需选择），启动参数、计算资源，服务地址（支持AI网关和自定义域名），服务编排，服务接口、健康检查等。

通过模型部署1

通过模型部署2

通过模型部署3

通过模型部署4

通过推理镜像进行推理部署：根据导入或构建好的镜像版本，进行在线推理发布，填写基础信息，所选镜像，启动参数、计算资源，服务地址（支持AI网关和自定义域名），服务编排，服务接口、健康检查等。

通过推理镜像部署1

通过推理镜像部署2

通过推理镜像部署3

通过推理镜像部署4

            - 查询与删除在线推理部署

在推理列表中可以根据条件过滤筛选，可输入推理服务名称、应用和状态进行搜索，支持推理服务名称模糊搜索。通过点击“删除”可以删除在线推理部署服务，点击“修改”可以对该推理部署服务的参数进行调整

查询和删除在线推理部署1

            - 查看在线推理部署详情

在推理列表中可以点击在线推理部署的名称，可进入在线推理部署详情页面，可查看在线服务包含性能监控，服务调用，配置信息、实例信息、输入输出、主要事件、历史镜像等。

查看在线推理部署详情

            - 修改在线推理部署服务

对正在运行的在线推理服务，点击操作中的“扩缩容”，可以更改该在线推理服务实例配置。

扩缩容

对正在运行的在线推理服务，点击操作中的“规格调整”，可以调整该在线推理服务的计算资源。

图规格调整

对正在运行的在线推理服务，点击操作中的“配置变更”，可以对配置在线推理服务的启动参数和更改其健康检查。

配置变更

          - 推理部署配置

在线推理服务配置：提供可视化的在线推理服务配置功能，包括服务使用的模型镜像、需要的资源以及其他与服务启动相关的参数。

在线推理服务的镜像配置

在线推理服务的计算资源配置

在线推理服务的启动参数配置

基础信息录入：包括服务的名称、归属应用和描述信息。

创建内容选择：支持从模型代码包或者准备好的推理镜像创建在线推理服务。

配置启动参数：根据不同的内容填写不同的启动参数，包括环境变量、日志路径、启动命令、服务端口等等。

计算资源配置：可根据实时的项目剩余计算资源，配置服务的实例个数、CPU、内存等。

生产/测试环境配置：配置服务发布环境，包括测试环境和生产环境。

在线服务标识/自定义域名配置：配置用于识别服务的唯一标识或自定义域名。

服务鉴权选择：可选择是否启动服务鉴权。

数据留存选择：可选择是否启动在线请求的数据留存。

服务接口定义：可单独定义每个服务的接口操作、名称和路径等信息。

      - 安全防护

      - 流量控制

    - 模型仓管理

      - 大模型管理

        - 支持主流开源模型纳管

模型广场服务可以查看平台纳管的主流开源模型，包括DeepSeek、通义千问、GLM等不同参数规模的模型。

支持列表（包括但不限于）

| DeepSeek | DeepSeek-R1/DeepSeek-R1-0528 |
| --- | --- |
| DeepSeek | DeepSeek-V3/DeepSeek-V3-0324 |
| DeepSeek | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B |
| DeepSeek | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B |
| DeepSeek | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B |
| DeepSeek | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B |
| DeepSeek | DeepSeek-R1-Distill-Llama-8B |
| DeepSeek | DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B |
| Qwen | Qwen2.5-32B-Instruct |
| Qwen | Qwen2.5-72B-Instruct |
| Qwen | Qwen1.5-0.5B |
| Qwen | Qwen1.5-14B-Chat-GPTQ-Int4 |
| Qwen | Qwen2.5-7B-Instruct-GPTQ-Int8 |
| Qwen | Qwen2-7B-Instruct |
| Qwen | Qwen-VL-Chat（多模态-图像识别） |
| Qwen | Qwen2-Audio-7B-Instruct（多模态-语音） |
| Qwen | CodeQwen1.5-7B-Chat |
| GLM | GLM-4-9b-chat |
| OpenGVLab | InternVL2-8B（多模态-图像理解） |
| 九天 | JIUTIAN-57B-32K |
| 九天 | JIUTIAN-13.9B |
| 九天 | JIUTIAN-13-9B-4k-base |
| 九天 | JIUTIAN-13-9B-32k-chat |
| 九天 | JIUTIAN-57B-4k-chat |
| 九天 | JIUTIAN-57B-4k-base |
| 九天 | JIUTIAN-75B-8k-chat |
| Qwen | gte-Qwen2-1.5B-instruct（向量化） |
| BAAI | bge-reranker-v2-m3（重排序） |

        - 大模型兼容支持

平台兼容并支持不同框架的大模型，支持第三方模型的导入配置功能，新增导入模型配置内容包含但不限于归属应用、模型名称；可配置模型运行环境，支持选择模型编码语言、引擎、框架、内置镜像，及镜像版本；可选择上传途径为本地上传或者FTP上传。

可开放使用业内生成式模型能力和第三方模型及其他标准能力，提供多种模型及能力纳管方式，纳管成功后，可以在平台上部署成模型服务对外开放。

支持模型以文件方式导入，对导入模型的文件无限制，对纳入平台管理的模型进行统一的版本管理、生命周期管理，并且可以导出镜像部署或直接在平台上部署成模型服务。

支持模型以镜像方式导入，能够直接纳管第三方封装好的模型推理镜像，提供统一的推理部署、运维和服务开放。

支持模型以代码方式导入，可以用户自建模型代码，导入平台，文件格式无限制，如zip，rar，7z，jar，war等可直接启动或解压后启动。

支持基于API形式引入，对API的权限管控、访问认证、流量控制以及对真实服务地址的屏蔽等能力。

模型版本管理功能用于管理通过平台开发以及第三方导入的模型版本以及版本相关的脚本、环境信息。

模型列表：管理系统建模生成或从第三方导入的项目模型列表，一个项目应用对应一个模型。

版本管理：管理模型的版本信息，一个模型可对应多个版本，支持查看不同版本模型的配置，支持横向对比模型效果。

管理模型的版本信息，一个模型可对应多个版本，支持查看不同版本模型的配置，支持横向对比模型效果。

模型版本信息：对模型版本进行管理，如版本号、版本描述、所属的模型等，每个模型下均可维护多个不同版本。

版本导出：支持导出模型版本。

版本部署：支持选择版本直接部署推理服务。

可部署：已完成创建的模型版本，可以用于部署推理服务。

发生错误：创建过程中发生错误。

创建中：模型正在创建中。

        - 支持模型的检索、筛选、排序

1、支持根据模型名称搜索

支持模型名称的模糊匹配搜索。

支持自动匹配大写，回车自动搜索。

如下图所示：

模型检索

2、支持通过标签镜像筛选

支持多种分类，包括热门任务、计算机视觉、自然语言处理、语音、多模态。

支持筛选一键清空标签选择。

以下展示了按照”文本生成”标签筛选后的模型列表：

模型筛选

以下界面展示了按照“多模态”标签筛选的模型列表展示。

模型列表展示

3、支持模型排序，可以感觉创建时间由远及近、由近及远等排序

模型排序

4、支持模型详情页

详情页展示模型的描述、创建人、创建时间和模型介绍内容。

支持一键收藏和部署。

对模型广场界面的模型点击进入，会出现模型详情界面。该界面详细展示了Qwen1.5-0.5模型的详细介绍，包括Introduction,Model Details,Training details,Requirements,Quickstart,Limitations,Citation的相关信息。同时在此界面可以进行一键收藏或部署。

模型详情

      - 小模型管理

        - 支持小模型的纳管

小模型的管理功能和大模型一致，模型广场服务可以查看平台纳管的小模型。

        - 小模型兼容支持

平台兼容并支持不同框架的小模型，支持第三方模型的导入配置功能，新增导入模型配置内容包含但不限于归属应用、模型名称；可配置模型运行环境，支持选择模型编码语言、引擎、框架、内置镜像，及镜像版本；可选择上传途径为本地上传或者FTP上传。

可开放使用业内生成式模型能力和第三方模型及其他标准能力，提供多种模型及能力纳管方式，纳管成功后，可以在平台上部署成模型服务对外开放。

支持模型以文件方式导入，对导入模型的文件无限制，对纳入平台管理的模型进行统一的版本管理、生命周期管理，并且可以导出镜像部署或直接在平台上部署成模型服务。

支持模型以镜像方式导入，能够直接纳管第三方封装好的模型推理镜像，提供统一的推理部署、运维和服务开放。

支持模型以代码方式导入，可以用户自建模型代码，导入平台，文件格式无限制，如zip，rar，7z，jar，war等可直接启动或解压后启动。

支持基于API形式引入，对API的权限管控、访问认证、流量控制以及对真实服务地址的屏蔽等能力。

模型版本管理功能用于管理通过平台开发以及第三方导入的模型版本以及版本相关的脚本、环境信息。

模型列表：管理系统建模生成或从第三方导入的项目模型列表，一个项目应用对应一个模型。

版本管理：管理模型的版本信息，一个模型可对应多个版本，支持查看不同版本模型的配置，支持横向对比模型效果。

管理模型的版本信息，一个模型可对应多个版本，支持查看不同版本模型的配置，支持横向对比模型效果。

模型版本信息：对模型版本进行管理，如版本号、版本描述、所属的模型等，每个模型下均可维护多个不同版本。

版本导出：支持导出模型版本。

版本部署：支持选择版本直接部署推理服务。

可部署：已完成创建的模型版本，可以用于部署推理服务。

发生错误：创建过程中发生错误。

创建中：模型正在创建中。

        - 支持模型的检索、筛选、排序

1、支持根据模型名称搜索

支持模型名称的模糊匹配搜索。

支持自动匹配大写，回车自动搜索。

如下图所示：

模型检索

2、支持通过标签镜像筛选

支持多种分类，包括热门任务、计算机视觉、自然语言处理、语音、多模态。

支持筛选一键清空标签选择。

以下展示了按照”文本生成”标签筛选后的模型列表：

模型筛选

以下界面展示了按照“多模态”标签筛选的模型列表展示。

模型列表展示

3、支持模型排序，可以感觉创建时间由远及近、由近及远等排序

模型排序

4、支持模型详情页

详情页展示模型的描述、创建人、创建时间和模型介绍内容。

支持一键收藏和部署。

模型详情

  - 系统管理

    - 用户管理

      - 用户管理

用户管理主要实现对系统用户的新增、修改、删除、查询、密码重置、禁用/启用、锁定/解锁、详细信息查看、初始化等管理功能，并支持角色授权、批量操作及查看用户下个人账号明细信息。

- 用户检索：可根据用户ID、用户名进行检索

- 新建用户：通过在新增页面填写用户ID、用户名、密码、邮箱、默认团队等信息进行模型的新增

- 密码重置：支持修改密码功能对密码进行重置。

- 用户角色分配：支持角色分配功能对用户角色进行分配。

- 用户修改：支持用户编辑功能，对用户进行修改。

- 用户删除：支持用户删除功能，对用户进行删除。

- 禁用/启用、锁定和解锁：通过启用禁用，锁定解锁功能避免暴力破解保证用户账号的安全。

- 详细信息查看：支持用户详细信息查看功能，可查看用户的基本信息。

- 初始化：通过对用户信息的编辑功能对用户的标签等一些基本信息进行初始化。

- 批量操作功能：支持对用户进行批量删除、启用、禁用等功能。

- 查看用户下个人账号明细信息：支持在详情中查看用户的组织、个人详细信息等具体内容。

      - 组织管理

组织管理主要实现组织的增删改查及用户信息展示，支持组织和其详细信息的新增、修改，以目录树形式分层展示，并展示各层级组织下的用户信息。

- 组织新增：组织管理支持在组织树上新增下级组织。

- 组织树修改：支持在组织树上修改组织信息。

- 组织树删除：支持在组织树上删除对应的组织。

- 组织树信息查询：支持根据组织树名称进行组织信息查询。

- 组织内用户信息展示：支持在选中组织树后展示组织内的用户信息。同时支持在组织树内添加用户信息。

    - 接入网关

      - 模型接入

      - 工具接入

      - 智能应用接入

  - 大模型应用

    - 写作助手

      - word写作

      - 我的文稿

      - 我的素材

    - 问答助手

      - 对话问答

      - 切换模型

      - 会话管理

    - 智能问数助手

      - 对话数据分析

      - 动态报表设计

      - 报表检索

      - 报表辅助

      - 智能推荐

    - 数字人

      - 数字人客服平台

      - 数字人播报平台

      - 企业定制

    - 群聊机器人

      - 云桌面管理

      - 机器人管理

      - 敏感词管理

      - 客户端功能

- 业务对接设计

  - 外围系统对接关系图

  - 接口开发实现方案

与云能大模型开发平台、云能智算平台等平台的接口11个：

    - 与云能大模型开发工具链接口

共2个接口，本项目以能力租用的方式，使用云能大模型开发工具链进行大模型训练、微调，进行大模型的调优工作；调优后的大模型发布到本期项目的模型管理进行模型部署。

    - 与云能智算平台接口

共4个接口，智算平台统一管理算力资源，对算力进行虚拟化和算力切分管理、资源监控管理等功能，本平台通过租户申请算力资源。

    - 与ESOP接口

共1个接口，将客户的订购订单信息同步给ESOP系统，进行产品的开通。

    - 与计费系统接口

共2个接口，将客户订购的套餐和产品信息同步到计费系统，计费系统完成客户的计费与结算。

    - 与合作伙伴系统接口

共2个接口，本期项目将汇聚合作伙伴的智算产品，需进行智算产品的同步。

- 实施进度安排

- 应急方案

- 培训方案

  - 现场培训

  - 在线培训